Nazwa zadania

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości  Buka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii” w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Logo do zastosowania w SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej, wraz z przyłączem elektrycznym, wodnym, oraz bezodpływowym szczelnym zbiornikiem na ścieki. Obiekt usytuowany będzie na działce o numerze ewidencyjnej 89/2, położonej w Buce, gm. Debrzno w centralnej części działki. Przewiduje się do wybudowania 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej oraz ciąg pieszo – jezdny o szerokości 4,5m prowadzony od wjazdu wzdłuż granicy działki.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarami robót stanowiącymi Załączniki Nr ….. do SIWZ.

Cena ryczałtowa rozliczenie fakturą końcową. Kosztorys ofertowy wymagany przed podpisaniem umowy. Rozliczenie ryczałtowe z załączonym kosztorysem powykonawczym wymóg PROW.

Kod CPV

45.00.00.00 -7 Roboty budowlane

45.26.25.00 - 6 Roboty murarskie i murowe

45.26.23.00 - 4 Betonowanie

45.26.11.00 - 5 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45.26.13.00 - 7 Kładzenie zaprawy i rynien

45.42.10.00 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.31.43.10 - 7 Układanie kabli

45.33.11.00 - 7  Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji

45.33.24.00 - 7  Wewnętrzna instalacja wod – kan

Termin wykonania.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2014r.

Wartość szacunkowa:

| Lp. | Nazwa kosztorysu | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Branża drogowa | 39 455,85 | 48 530,70 |
| 2. | Budowlana | 140 254,47 | 172 513,00 |
| 3. | Elektryczna | 20 013,52 | 24 616,63 |
| 4. | Sanitarna | 39 221,41 | 48 242,33 |
| Łącznie: |  | 238 945,25 | 293 902,66 |

Przesłanki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa warunki takiej zmiany.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

b) prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny ( np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń);

4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;

6) wystąpienie siły wyższej;

7) nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie określonym w umowie,

8) niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót,

9) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę).

10) Konieczności wykonania przez zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-10, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty w zakresie zmiany zabezpieczenia umowy. Zmiana przewidziana w

art. 149 ust. 1 Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku:

1) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

2) rezygnacji podwykonawcy,

3) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:

1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru,

2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót.

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

Moje propozycje zmiany, jeżeli uważa Pan ze coś jeszcze to proszę o dopisanie.