           Załącznik Nr 1









              do uchwały Nr XXXV/217/2005










Rady Miejskiej w Debrznie










z dnia 15 kwietnia 2005 roku
IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

1. Planowane zadania: projekty w okresie  2005 – 2006 i 2007

LP
Tytuł projektu
Lata

realizacji
Wartość

nakładów


Oczekiwane

rezultaty
Podmioty

uczestniczące

we wdrażaniu

1
2
3
4
5
6

Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej pozyskiwaniu inwestorów, promocji przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej ludności

1.
Zakup gruntu (Zielonego Parku Przemysłowego w miejscowości Cierznie) – umowa wieloletnia - 115,99 tys. zł
2005-2007
24.855,00
· pełna własność Gminy Debrzno
Gmina Debrzno, Agencja Nieruchomości Rolnych

2.
Zakup sprzętu i SERWER UM
2005-2007
150.000,00
· poprawa jakości świadczonych usług 
Gmina Debrzno

Rozwój infrastruktury technicznej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju z zakresu: gospodarka wodno – ściekowa, drogownictwo, gazyfikacja, odpady, budownictwo mieszkaniowe oraz planowanie i programowanie

1.
Wodociąg – Uniechów, Skowarnki,  Prusinowo
2005
209.475,00
· zaopatrzenie mieszkańców w wodę, 

· poprawa stanu środowiska
Gmina Debrzno, instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi

2.
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi – I i II etap
2005
3.320..521,73
· poprawa stanu    ochrony środowiska


Gmina Debrzno,

Gmina Lipka,

SAPARD, WFOŚ

3.
Sieć wodociągowa – Jezioro Żuczek
2005
50.000,00
· zaopatrzenie w wodę,

· poprawa stanu środowiska
Gmina Debrzno

4.
Doprowadzenie wody do gospodarstwa rolnego Uniechów
2006
30.000,00
· poprawa stanu środowiska


Gmina Debrzno

5.
Kanalizacja i kolektor ściekowy - Stare Gronowo
2006-2007
790.900,00
· poprawa stanu ochrony środowiska


Gmina Debrzno



6.
Budowa kanalizacji sanitarnej – Gniewno
2005
112.942,00
· poprawa stanu ochrony środowiska
Gmina Debrzno

7.
Budowa sieci kanalizacyjnej – Myśligoszcz, Słupia – II etap
2006–2007 
2.440000,00
· poprawa stanu ochrony środowiska
Gmina Debrzno

8.
Dokończenie kanalizacji Debrzna 
2007
400.000,00
· poprawa stanu ochrony środowiska
Gmina Debrzno 

9.
Odbudowa studni głębinowej -Debrzno
2007
90.000,00
· poprawa stanu ochrony środowiska
Gmina Debrzno

10.
Budowa drogi gminnej - Rapackiego i  Sportowa 
2006
300.000,00
· poprawa dostępności komunikacyjnej,

· poprawa bezpieczeństwa
Gmina Debrzno 

11.
Remont dróg powiatowych
2006-2007
80.000,00
· poprawa dostępności komunikacyjnej,

· poprawa bezpieczeństwa
Gmina Debrzno, jednostki samorządu terytorialnego

12.
Budowa drogi wiejskiej
2005–2007
90.000,00
· poprawa dostępności komunika-cyjnej,

· poprawa bezpieczeństwa
Gmina Debrzno,

inne instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi

13.
Modernizacja i budowa– Rynek 
2005–2007
1.500200,00
· poprawa dostępności komunika-cyjnej,

· poprawa bezpieczeństwa
Gmina Debrzno,

Konserwator Zabytków

14.
Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej ul. Ks. Skorupki, Cicha i Leśna w Debrznie
2005–2006
1.199.763,21
· poprawa bezpieczeństwa


Gmina Debrzno,

 instytucje zarządz. fund. Strukturalnym, CKSiT 

15.
Remont i budowa chodnika – ul. Sienkiewicza
2006
70.000,00
· poprawa bezpieczeństwa ruchu i estetyki


Gmina Debrzno

16.
Zakończenie budowy chodnika ul. Gronowska
2006
70.000,00
· poprawa bezpieczeństwa ruchu i estetyki
Gmina Debrzno

17. 
Poprawa elewacji i remont budynków ZGKiM
2005-2007
90.000,00
· poprawa stanu technicznego i estetyki budynków
Gmina Debrzno

18.
Remont wieży ciśnień ZWiK
2005
20.000,00
· poprawa bezpieczeństwa publicznego 
Gmina Debrzno

19.
Pozostała infrastruktura ZGKiM i ZWiK
2005
198.525,00
· poprawa stanu technicznego i estetyki budynków


Gmina Debrzno, instytucje zarządz. fund. strukturalnymi

20.
Przygotowanie lokali socjalnych
2005-2006
50.000,00
· poprawa stanu mieszkań socjalnych 
Gmina Debrzno

21.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2005-2007
90.000,00
· aktualny plan zagospodaro-wania przestrzennego


Gmina Debrzno, wykonawca planu

22.
Studium wykonalności
2005
25.000,00
· aktualny dokument - studium
Gmina Debrzno, wykonawca studium

Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej oraz promocja walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

1.
Uzbrojenie pola namiotowego (energia) – Jezioro Żuczek
2005-2006
65.000,00
· uzbrojenie terenu dla potrzeb rekreacji i turystyki


Gmina Debrzno

2.
Uzbrojenie działek letniskowych - kanalizacja
2005
172.000,00
· uzbrojenie terenu dla potrzeb rekreacji i turystyki
Gmina Debrzno

3. 
Wykonanie kąpieliska - Skowarnki
2006
30.000,00
· rozwój rekreacji i turystyki
Gmina Debrzno

4.
Realizacja Programu Odnowy Wsi:

· Skowarnki;

· Pałac w Starym Gronowie centrum integracji – modernizacja pomieszczeń;

· Modernizacja i remont części socjalnej kotłowni celem utworzenia świetlicy wiejskiej w Boboszewie. 
2005–2006
340.618,61

13.000,00

210.530,04

117.088,57


· poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarach wiejskich,

· poprawa warunków życia mieszkańców wsi
Gmina Debrzno, instytucje zarządzające funduszami strukturalnymi, UM i UW Woj. Pomorskiego, społeczność lokalna

Rozwój infrastruktury społecznej z zakresu: oświaty, kultury, sportu oraz poprawa zakresu usług socjalnych i medycznych

1.
Remont  i modernizacja szkół i przedszkoli
2005–2007
181.000,00
· poprawa warunków nauczania


Gmina Debrzno



2.
Modernizacja sali widowiskowej
2005-2006
100.000,00
· poprawa jakości infrastruktury kulturalnej,

·  poprawa dostępności oferty kulturalnej
Gmina Debrzno



3.
Kultura Bliżej Nas – modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej przy C.K.S.i.T.  w Debrznie 
2005-2006
610.401,57
· poprawa jakości infrastruktury kulturalnej,

·  poprawa dostępności oferty kulturalnej
Gmina Debrzno, instytucje zarządz. funduszami strukturalnymi, Ministerstwo Kultury

4.
Wymiana okien przedszkole, szkoły
2006
80.000,00
· poprawa stanu technicznego budynków,

· poprawa warunków nauczania i pracy
Gmina Debrzno

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme
