Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy

wzór UMOWY (wu)

dla przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu p.n.:

„Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”

realizowanego w ramach

Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach

poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00

UMOWA NR …………

w sprawie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu

„Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie”

realizowanego w ramach

Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach

poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00

zawarta w dniu ………….w Debrznie, pomiędzy:

- Miastem i Gminą Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno – Wojciecha Kallas

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Debrzno – Jolanty Miszewskiej

zwaną dalej Zamawiającym – Liderem Projektu

- Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 14" Debrzno

ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 8" Debrzno

ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 12" Debrzno

ul. Wojska Polskiego 12, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Cukiernia „Angelika” – Józef Berendt

ul. Traugutta 18, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Wspólnota Mieszkaniowa "Barlickiego 1" Debrzno

ul. Barlickiego 1, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Wspólnota Mieszkaniowa "Barlickiego 10" Debrzno

ul. Barlickiego 10, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Wspólnota Mieszkaniowa "Harcerska 4" Debrzno

ul. Harcerska 4, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

- Wspólnota Mieszkaniowa "Traugutta 4" Debrzno

ul. Traugutta 4, 77-310 Debrzno

reprezentowana przez ………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym – Partnerem Projektu,

a

........................................

NIP: ………., Regon: ……………..

reprezentowaną/ym przez:

……………………..

zwana(y) w dalszej części umowy Wykonawcą

na podstawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.08.01.02-22-0011/17-00

Obowiązki Wykonawcy i zakres robót objęty usługą

§ 2

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - Przygotowanie kompletnych projektów dokumentacji przetargowych na wybór Wykonawców Robót, Dostaw i Usług (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), w tym projektów SIWZ wraz z załącznikami, wsparcie Zamawiającego na Etapie prowadzenia postępowań przetargowych i wyboru, m.in. poprzez przygotowywanie projektów odpowiedzi na zadawane pytania;

    - Weryfikacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego;

    - Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów;

    - Kompleksowa obsługa Kontraktów w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej

    - Koordynacja wszystkich Kontraktów zawartych w ramach Projektu;

    - Nadzór nad realizacją postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie wymagana.

    - Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego.

- Zadaniem Wykonawcy jest sprawowanie efektywnego nadzoru nad realizacją projektu zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich zadań objętych Umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu maksymalnej ochrony środowiska w trakcie realizacji.

- Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, dla których inwestorem jest Lider Projektu lub poszczególni Partnerzy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany będzie do uczestnictwa w pracy powołanego przez Zamawiającego Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

- Szczegółowe obowiązki Inżyniera kontraktu określa Załącznik nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Terminy

§ 3

- Termin rozpoczęcia następuje z dniem podpisania umowy.

- Termin weryfikacji posiadanych przez Zamawiającego dokumentów, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz termin opracowania kompletnych dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wybór Wykonawców Robót, Dostaw i Usług (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), objętych Etapem I usługi – 1 miesiąc od podpisania umowy.

- Termin zakończenia umowy – 31 października 2019 r. jednakże nie wcześniej niż do dnia rozliczenia końcowego z Wykonawcą robót.

- W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych ponad termin wskazany w ust.3, termin i okres wykonywania usług Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie ulegnie stosownemu  przedłużeniu, na zasadach określonych w § 16.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych dotyczących Robót Budowlanych wykonanych pod jego nadzorem oraz do nadzoru nad usuwaniem przez wykonawców robót. Okres rękojmi i zgłaszania wad z Umów na Roboty określa sią na 60 miesięcy od zakończenia wykonywania Robót, tj. od dnia następnego po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca - Oświadczenia

§ 4

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości wymaganej na etapie postępowania przetargowego i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia realizacji usługi.

§ 5

Poza zobowiązaniami opisanymi w załączniku nr 1 (OPZ) Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy:

  - należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku w zakresie wykonywania nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz robót, z SIWZ, projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez Wykonawcę robót wymogów jakości stawianych w poszczególnych Kontraktach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu Wykonawca będzie przestrzegał oraz zapobiegał nie stosowaniu przez Wykonawcę robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” regulacji prawnych wynikających w szczególności z prawa budowlanego, cywilnego, zamówień publicznych, umowy o dofinansowanie.

  - Uzgadnianie z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw finansowych i technicznych przed ich podpisaniem, w tym tabel elementów scalonych, protokołów odbiorów elementów robót, faktur.

  - Współpracy i wspierania Zamawiającego przy wypełnianiu jego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Personel

§ 6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie postępowania przetargowego, w tym osobami wykazanymi w ofercie. Kwalifikacje te muszą być udokumentowane.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dobór swojego Personelu oraz za ich odpowiednią liczbę, za ich kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia budowlane i doświadczenie w odpowiednich branżach.

- Osobą koordynującą pracę personelu oraz kierującą wykonywaniem usług składających się na przedmiot umowy jest Inżynier Kontraktu.

Obowiązki Zamawiającego

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

- współpracy z Wykonawcą na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót poszczególnych zadań, poprzez przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji, opiniowanie, a następnie zatwierdzanie projektów warunków udziału w postępowaniach, kryteriów oceny ofert oraz ostatecznej wersji SIWZ,

- publikowanie ogłoszeń dot. prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne w Biuletynie Zamówień Publicznych

- publikowanie dokumentacji przetargowych dla poszczególnych przetargów na własnej stronie internetowej,

- powołanie komisji przetargowej do dokonania oceny i wyboru ofert najkorzystniejszych na wykonanie Usług, Dostaw i Robót budowlanych, w skład których zostanie powołany przedstawiciel Inżyniera Kontraktu,

- udzielenie zamówień wybranym wykonawcom dostaw i robót budowlanych,

- udzielenia Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym SIWZ i umową,

- desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych i Radach budowy,

- pokrycia kosztów:

  - postępowania sądowego, postępowania odwoławczego, którego podstawowym celem będzie obrona interesów Zamawiającego zaś wszczęcie postępowania było uzgodnione z Zamawiającym,

  - ewentualnych zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej uzasadnionych obowiązującymi przepisami lub w innych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeń właściwych organów administracji publicznej niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Inżyniera Kontraktu należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie

§ 8

- Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe: brutto (z podatkiem VAT): ......................... zł (słownie złotych...................................... ), w tym:

a) wynagrodzenie netto …………………………………………… zł (słownie: ……………………………………… zł),

b) podatek VAT ….. % w kwocie …………………………. zł (słownie:……………………………….. zł)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją przetargową, jak koszty osobowe, organizacyjne, koszty transportu, sprzętu i wyposażenia, opłat, ryzyka oraz zysk Wykonawcy.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowało w następujący sposób:

  - Wynagrodzenie za wykonanie usług w ramach Etapu 1 nastąpi po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót w wysokości maksymalnej 10 % kwoty określonej w ust. 1;

  - Wynagrodzenie za wykonanie usług w ramach Etapu 2 następować będzie proporcjonalnie do nakładów ponoszonych na realizację robót budowlanych w ramach poszczególnych zadań, do wysokości 90 % całkowitego wynagrodzenia określonego w ust.1.

  - Płatność końcowa uregulowana zostanie po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego ostatniego z zadań i wywiązaniu się Wykonawcy z wszystkich obowiązków w ramach Etapu 2.

- W ciągu 7 dni od podpisania umów na wykonanie robót budowlanych poszczególnych zadań, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu wyliczoną propozycję wskaźnika wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego za Etap 2 dla danego zadania, który Zamawiający zatwierdzi w ciągu 3 dni roboczych lub wniesie korektę.

- Zatwierdzony pisemnie wskaźnik wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego za wykonywanie usługi w ramach danego zadania, o którym mowa w ust. 5, będzie stanowił podstawę wyliczania wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego dla danego zadania.

- Płatności wynagrodzenia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego następować będą okresowo, jak płatności Wykonawcy robót, z uwzględnieniem zapisów ust. 4.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę odpowiednio na Lidera Projektu lub poszczególnych Partnerów Projektu, stosownie do przypadającej na nich części wynagrodzenia określonego w załączniku nr 2.

- W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postawieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

- Podstawą do wystawienia faktur końcowych przez Wykonawcę, będzie końcowy protokół odbioru usługi wskazujący na zakończenie robót budowlanych ostatniego zrealizowanego Kontraktu, końcowe rozliczenie umów na roboty budowlane  i wywiązanie się Wykonawcy niniejszej umowy z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, podstawą do dokonania płatności jest protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę.

Kary umowne

§ 9

- Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach umowy przewiduje się następujące kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 2 - w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w § 3 ust. 2 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa – odpowiednio w § 8 ust. 1 -  za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia.

- za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy (w wyniku czego doszło do zakończenia współpracy) z winy leżącej po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3. Strony wyraźnie potwierdzają, że wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy znosi jedynie prawa i obowiązki Stron należące do jej istoty, nie znosi natomiast powstałego wcześniej stanu odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zastrzeżenia kary umownej i powstałych wcześniej przesłanek uzasadniających jej naliczenie i zapłatę.

4. Postanowienia, o którym mowa w ust. 3 nie mają zastosowania w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w związku z czym Zamawiający odstąpił od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

6.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu.

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot Umowy na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, jeżeli w wyniku kontroli instytucji kontrolnych na Zamawiającego zostanie nałożona korekta finansowa, przypisana konkretnym rodzajom naruszeń prawa zamówień publicznych, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przygotowanych przez Wykonawcę. Wysokość kary w wyrażeniu procentowym w stosunku do wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 będzie odpowiadała procentowej wielkości korekt nałożonych na Zamawiającego zgodnie z Taryfikatorem korekt finansowych.

- Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zostaną zapłacone w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy naliczenia kar umownych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 kary mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnych przysługujących Wykonawcy  płatności przejściowych, z pominięciem zdania pierwszego.

- W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, wyniesie więcej niż równowartość 20 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego w § 8 ust.1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Przed naliczeniem kary, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego opisanego w § 8 ust.1, za odstąpienie od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 10 % ceny całkowitej podanej w § 8 ust.1, wniesione zostało Zamawiającemu przed zawarciem umowy w pełnej wysokości w formie……………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia w zakresie Etapu 1 i Etapu 2, i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania usługi objętej umową.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku zmiany personelu kluczowego Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Niezależnie od sytuacji określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych z innych przyczyn niż opisana w ust.1. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie do 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

§ 12

    - Poza sytuacją opisaną w §11, Zamawiający i Wykonawca mogą rozwiązać umowę, jednostronnie poprzez jej wypowiedzenie, z zachowaniem 30 dniowego terminu, z ważnych przyczyn, za które uważa się naruszenie w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowień umowy przez drugą Stronę, jak na przykład:

- Zamawiający popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

- Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

- Wykonawca wstrzymuje wykonanie usług na czas co najmniej 14 dni,

- Przeciwko Wykonawcy toczą się postępowania egzekucyjne, które utrudniają należyte wykonanie niniejszej umowy

- Wykonawca nie zrealizował zobowiązań umownych opisanych w § 2 lub załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca nie przestrzega terminów zakreślonych dla realizacji przez niego zobowiązań umownych.

    - Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

§ 13

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia robót z udziałem Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia rozwiązania umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.

Podwykonawstwo

§ 14

      - Inżynier kontraktu może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie tej części przedmiotu umowy, która została wskazana przez niego w jego ofercie chyba, że uzyska zgodę Zamawiającego w zakresie powierzenia podwykonawcom innej części przedmiotu umowy na następujących zasadach:

    - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekty umów (również projekty aneksów do umów), które będą zawarte z podwykonawcami. Projekty umów oraz aneksów winny określać zakres, wynagrodzenie, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów - przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy.

    - Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy lub aneksu, o którym mowa w pkt. 1, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub aneksu na warunkach określonych w projekcie.

    - Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umów z podwykonawcami.

    - W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach określonych w pkt. 1-3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 1 egzemplarz zawartej umowy lub aneksu (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis.

- Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić podwykonawcę na zasoby którego powoływał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w SIWZ, zobowiązany jest złożyć takie same dokumenty i oświadczenia jakie składał wraz z ofertą dla podmiotu na którego zasoby się powoływał. Zamawiający ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany takiego podwykonawcy.

Siła wyższa

§ 15

  - Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

- na którą Strona nie ma wpływu,

- przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy,

- której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć,

- której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

  - Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań umowy, to Strona ta, da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.

  - Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.

  - Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.

  - Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

Zmiany treści umowy

§ 16

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jedynie w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, które mogą dotyczyć :

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

    - działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji,

    - podpisania Aneksu z Wykonawcą robót przedłużającego termin wykonania Umowy o roboty budowlane,

    - wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych      w ramach umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej lub umowy  na roboty budowlane powodujących konieczność przedłużenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

    - odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z wykonawcą robót,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania

- zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT,  wyszczególnionego  w  §  8  umowy, w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług VAT,

- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Przepływ informacji

§ 17

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego w szczególności wydawania zgód, decyzji i zatwierdzeń lub zaświadczeń jest wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego.

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem  i numerem umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe, na adresy wymienione poniżej

Dla Zamawiającego:

Nazwisko/Nazwa: …………………………..

Adres: 		……………………..…..

Telefon: 		…………………….….

Fax.: 		…………………………

e-mail:		…………………………

Dla Wykonawcy:

Nazwisko/Nazwa: 	………………………….

Adres:		………………………….

………………………….

Telefon: 		………………………….

Fax.: 		…………………………….

e-mail: 		…………………………..

- Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia roboczego od jego przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

Postanowienia końcowe

§ 18

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem uregulowań § 16 umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.

- Przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, na Stronę trzecią,  wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

- Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Lidera/Partnera Projektu.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dziewięć egzemplarzy dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: